Administración de proyectos de software #2:

1.
El equipo de proyecto es el conjunto más grande de integrantes que se puede tomar.  Son todos los ejecutantes, este conjunto abarca al equipo de dirección de proyecto donde se encuentra el PM y todos los profesionales que se encargan de la gestión de proyecto en las diferentes areas de conocimiento en la cual se encuentran especializados, también al equipo de trabajo.

2.

Titulo:

Reemplazo del Sistema de Control de Stock de empresa Pepito SA. (RSCS)

Descripción:

Reemplazar el sistema de control de stock actual implementado en COBOL por uno en plataforma web.

Nombre y nivel de autoridad del PM:

PM: Franco Rabaglia, liderara, gestionara cambios en la asignación de tareas y definirá alcances.
Patrocinador: Josefina Morais, aprobación económica y gestión parcial de cronograma.
Cliente: Maximo Mendez, definición de requisitos.

Necesidad de negocio:

El sistema actual se encuentra desarrollado en una plataforma obsoleta, sumado a dificultad para su mantenimiento son las razones para desarrollar un sistema nuevo más eficiente y de más fácil mantenimiento.

Justificación del negocio:

El sistema actual no cubre con las necesidades del cliente, este se encuentra obsoleto.

Recursos:

Recursos económicos:
$67.500 ($75 p/h)

Recursos operativos:
3 computadoras.
1 servidor.

RRHH:
1 analista de sistemas.
1 dba.
1 desarrollado ruby.

Interesados:

Internos:
PM.
Operarios de la empresa.
Sponsor.
Cliente.

Externos:
Clientes de la empresa.
Proveedores.

Requerimientos:
Implementación de funcionalidades CS1, CS2 y CS3 en el nuevo sistema de plataforma web con fecha de entrega 05/08/2012.

Producto:

Sistema web con funcionalidades CS1, CS2 y CS3.

Entregables:

Código fuente, casos de prueba.

Restricciones:
El desarrollo debe ser en formato web. Solo se cuenta con el %25 del monto total del presupuesto al inicio del proyecto y el resto del importe dividido en tres pagos mensuales. El periodo de desarrollo es 01/05/2012 al 05/08/2012. No se pueden superar las 500 horas mensuales.

Firma: Josefina Morais.